**2.4、时间进度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **启动时间** | **完成时间** | **内容** |
| **2022.3.1** | **2022.3.31** | **功能需求文档撰写** |
| **2022.4.1** | **2022.4.15** | **招投标文件编制** |
| **2022.4.15** | **2022.5.31** | **完成公示、招投标等工作** |
| **2022.4.1** | **2022.5.31** | **完成用户体系统一规划** |
| **2022.6.1** | **2022.6.30** | **完成用户数据库建设及单点登录校验开发** |
| **2022.7.1** | **2022.7.15** | **森林资源监管平台扩展库标准制定** |
| **2022.7.15** | **2022.7.31** | **森林资源监管平台扩展建库** |
| **2022.8.1** | **2022.9.30** | **森林资源监管平台迁移、登录过程改造** |
| **2022.7.1** | **2022.9.30** | **信息中心林业数据平台迁移、登录过程及系统功能性改造** |
| **2022.10.1** | **2023.4.30** | **广西林业大数据平台功能性开发** |
| **2023.5.1** | **-** | **其他业务系统逐步迁移、改造接入广西林业大数据平台** |